## Slide 1: Zwischenpräsentation Gruppe 40
Tobi, Bozho, Flo, Jan, Markus, Ole
Buchhandlung SCHILLER
  Bücher, CDs und DVDs kaufen
  Lesungen besuchen, Plätze reservieren
  Benutzendenverwaltung
  Bestellungsabwicklung

## Slide 2: Zwischenpräsentation Gruppe 40
Generelle Organisation per
  Discord
    Wöchentliche Meetings
    Gemeinsames Mergen
    Datei- und Linkaustausch
    „Forum“ für Fragen, Hilfe, Anregungen
  Dudle
  BBB
  CodiMD (Protokolle)
  Github issues
  Präsenz
Tobi, Bozho, Flo, Jan, Markus, Ole

## Slide 3: Pflichtenheft / Prototyp
Aufteilung der Aufgaben
  Beibehaltung dieser
Erste Git-Konflikte
Festlegung auf IDE und Sketchingtool
Notes: Grobe Aufteilung, Orientation videoshop (gut geklappt)
Einarbeitung in Git

## Slide 4: Pflichtenheft / Prototyp
Notes: Nicht viel Änderung von Entwurf -> Prototyp bzw. App, da gutes Frontend-Gerüst in Analysephase

## Slide 5: Aufteilung Devdoku/Prototyp
Dev #1
Dev #3
Dev #2
Dev #4
Dev #6
Dev #5
Prototyp
Devdoku
Order
User
Inventory
Notes: Grobe Aufteilung
Leider nicht gut
nicht mal gemäß Aufgabenstellung

## Slide 6: Aufteilung Verbesserung
Dev #4
Dev #6
Dev #5
Dev #1
Dev #3
Dev #2
Devdoku & Prototyp
Devdoku & Prototyp
Devdoku & Prototyp
Order
User
Inventory
Notes: Trotzdem gut hingewurschtelt, indem wir Issues verteilt haben

## Slide 7: Github Organisation
Notes: Issues aufgeteilt, jeder hat ein aktives
Englisch/Deutsch
So werden wir es weitermachen
Kalender JavaScript Library